Báo cáo dự án 1  
Đề tài thiết kế website tin ức về giá cả nông sản

Phân Tích Đề Tài:

-Đề tài mang ý nghĩa thực tiễn ở địa bàn hoạt động, dễ tiếp cận đối tượng người dung trên địa bàn tỉnh, điệu kiện tự nhiên mang ý nghĩa chiến lược trong cạnh tranh và tiếp cận khách hàng một cách nhanh nhất, trong đó nguồn cây tiêu giống cà phê giống là có sẳn.

Tin tức nông nghiệp, thị trường nông sản, nông nghiệp Việt Nam, nông nghiệp thế giới, giá nông sản.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ Và Tên | MSSV & SDT | Đề Tài | Deadline |
| 1 | Nguyễn Xuân Thắng (NT) | PK00638(01657063394) | Thiết Kế Website | Thứ 5 |
| 2 | Nguyễn Duy Đô | PK00586 |
| 3 | Nguyễn Hữu Hùng | PK00693 |
| 4 | Trần Đình Hoài | PK00697 |

Phân công công việc

Bàn giao công việc lần thứ 1

Chọn đề tài và phân công nhiệm vụ deadline thứ 5 - 12/10/2016

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên Công Việc | Mô Tả | Tên Thành Viên | DeadLine | Ghi Chú |
| 1 | Khảo sát và mô tả chức năng | Khảo sát đối tượng và tiếp nhận yêu cầu thiết kế website | Nguyễn Xuân Thắng (NT) | 14/11/2016 |  |
| 2 | Thiết kế trang chủ | Thiết kế phần giao diện trang chủ của website | Nguyễn Duy Đô & Trần Đình Hoài | 16/11/2016 |  |
| 3 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Thiết kế cơ sở dữ liệu của website bằng mysql | Nguyễn Hữu Hùng & Nguyễn Xuân Thắng (NT) | 16/11/2016 |  |
| 4 | Thiết kế mô hình MVC | Tạo mô hình MVC để thực hiện việc thiết kế website | Nguyễn Hữu Hùng & Nguyễn Xuân Thắng (NT) | 18/11/2016 |  |
| 5 | Thiết kế giao diện website con | Thiết kế giao diện của các trang liên quan | Nguyễn Duy Đô & Trần Đình Hoài | 20/11/2016 |  |
| 6 | Thiết kế chức năng đăng ký đăng nhập đăng xuất | Tạo chức năng ký tài khoản đăng nhập và đăng xuất. | Nguyễn Hữu Hùng & Nguyễn Xuân Thắng (NT) | 20/11/2016 |  |
| 7 | Thiết kế giao diện quản lý người dùng | Tạo trang quản lý dành cho quản trị quản lý người dùng | Nguyễn Duy Đô & Trần Đình Hoài | 22/11/2016 |  |
| 8 | Thiết kế phân quyền | Phân quyền cho người dùng | Nguyễn Hữu Hùng & Nguyễn Xuân Thắng (NT) | 22/11/2016 |  |
| 9 | Thiết kế chức năng quản lý người dùng | Thiết kế chức năng cho trang quản lý người dung dùng cho quản viên | Nguyễn Hữu Hùng & Nguyễn Xuân Thắng (NT) | 24/11/2016 |  |
| 10 | Thiết kế giao diện Quản lý tin tức | Tạo trang quản lý tin tức dành cho quản trị viên | Nguyễn Duy Đô & Trần Đình Hoài | 24/11/2016 |  |
| 11 | Thiết kế chức năng quản lý tin tức | Thiết kế chức năng cho trang quản lý tin tức | Nguyễn Hữu Hùng & Nguyễn Xuân Thắng (NT) | 26/11/2016 |  |
| 12 | Thiết kế giao diện trang đăng tin | Thiết kế giao diện cho trang đăng tin có đầy đủ chức năng đăng tin cho website | Nguyễn Duy Đô & Trần Đình Hoài | 26/11/2016 |  |
| 13 | Thiết kế chức năng đăng tin cho website | Thiết kế Chức năng cho trang đăng tin có đầy đủ chức năng đăng tin cho website | Nguyễn Hữu Hùng & Nguyễn Xuân Thắng (NT) | 28/11/2016 |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |

User Manager

* Login
* Register
* Phân quyền
* Thêm xóa xửa user
* Kiểm tra user
* Checkin user
* Phân Trang Tài Khoản

News Manager

* Quản lý đăng tin
* Thêm xóa sửa bài viết
* Chức năng seo
* Quản lý nhóm tin
* Quản lý quảng cáo
* Thống kê

Product Manager

* Thêm xóa sửa sản phẩm
* Ít nhất phải có hình ảnh đi kèm và giá cả báo giá
* Giỏ Hàng
* Thanh Toán
* Phân Trang Sản Phẩm

invoice Manager

* Xem thông tin sản phẩm
* Đặt hang
* THông Tin Nhân Viên
* Thông Tin Khách Hàng
* Thông Tin Sản Phẩm

Seach

* Tìm theo tên sản phẩm hoặc chủng loại sản phẩm
* Tìm kiếm theo giá sản phẩm

Liên hệ

* MẠng Xã Hội
* Email lien hệ
* Hệ Thống Bình Luận Và Tin Nhắn

Bàn giao công việc lần thứ 2

Bàn giao công việc lần thứ 3

Bàn giao công việc lần thứ 4

Bàn giao công việc lần thứ 5

Bàn giao công việc lần thứ 6

Bàn giao công việc lần thứ 7

Bàn giao công việc lần thứ 8

Bàn giao công việc lần thứ 9